M2S Master Implementation & Development Guide Music-to-Style Engine • Korg Pa600 גרסה 3.0 ¦ מהדורת 10 סבבי ביקורת ¦ 25.09.2026 מוצר AI ליצירת מקצבים מקצועיים — עם Compiler דטרמיניסטי שמייצר Native STY

| A SET Intelligence | B Separation | C Drum ADT | D Pattern + Mapping | E Style Compiler + UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

הצהרת דיוק המפרט יכול להיות שלם מבחינת דרישות, ארכיטקטורה, בדיקות ותפעול; הוא אינו טוען שה־Binary Format הלא מתועד של Korg הוכח מראש. כל שדה שלא אומת נשאר DOCUMENTED או EXPERIMENTAL עד שיש Evidence אמפירי ו־Hardware QA.

# מטרת החוברת

זהו מסמך ה־Master של M2S: מפרט מוצר, Developer Handoff, Architecture Reference, QA Playbook ותוכנית עבודה. הוא נבנה מחדש על בסיס החוברת שהועלתה ועל בסיס המפרט הטכני הקודם, אבל מתמקד הפעם באופן מפורש בבקשה הפשוטה של המוצר: חמשת שלבי ה־AI, יצירת מקצב שאינו “נגרר” אחרי ביצוע המקור, מיפוי מלא ל־SET של המשתמש, יצירת Native STY וממשק Web עם Chat.

החוברת המקורית כבר הגדירה את M2S כ־Master Specification + Developer Handoff + QA Playbook, ואת העיקרון שה־Pa600 נדרש ל־Hardware QA בלבד. גרסה זו שומרת על הבסיס הזה ומיישמת עליו שכבת Product Requirements מלאה.

מבוסס על החוברת שסיפקת: M2S – Master Implementation & Development Guide, בפרט מטרת המסמך, כללי העבודה וה־QA.

מבחן ההצלחה העליון משתמש מעלה Song או MIDI ו־Pa600 SET; המערכת מנתחת, מבינה את הזהות הקצבית, ממפה ל־Drum/Percussion resources של המשתמש, בונה Style לפי כללי Pa600, מריצה Validation ומחזירה Native STY. Pa600 אינו נדרש בזמן ה־Production Run.

# איך לקרוא את המסמך

התחל ב־Product Contract ובמטריצת ההתאמה לחמשת השלבים.

קרא את Korg Compatibility לפני שנוגעים ב־AI.

יישם Stage A–E כ־pipelines עצמאיים עם חוזי קלט/פלט.

עבור כל שלב הרץ Unit/Integration/Governance tests לפני Gate.

אל תחליף Evidence בהשערה; כל Binary field לא מוכח נשאר Preserve/Experimental.

# עשרת סבבי הביקורת שהוחלו על המפרט

| סבב | מה נבדק | תוצאה נדרשת |
| --- | --- | --- |
| 01 | Requirements completeness | כל רכיב מבקשת המשתמש מקבל בית ברור במערכת. |
| 02 | Korg correctness | אין ערבוב בין Korg, MIDI גנרי ו־Yamaha SFF/CASM. |
| 03 | Internal model | אין coupling בין Raw Bytes למוזיקה/AI. |
| 04 | Stage A | מיפוי Key→Resource→Semantic Role מבוסס על מידע Korg + Audio analysis. |
| 05 | Stage B/C | Separation ו־ADT הם adapters עם quality gates ו־fallbacks. |
| 06 | Stage D | Pattern Identity מופרד מ־microtiming ומ־Groove. |
| 07 | Stage E | MIDI ≠ STY; יש Style Compiler דטרמיניסטי. |
| 08 | Safety | SET read-only, transactions, collision plan, rollback. |
| 09 | Production | Jobs, cache, provenance, performance, monitoring, rights. |
| 10 | Documentation/QA | Acceptance matrix, release gates, hardware evidence, limits. |

מסקנה מהביקורת הבקשה שלך אכן ניתנת למימוש בתוך M2S. שני תיקונים עקרוניים חשובים: (1) Stage A לא ינסה “לנחש את התו” רק מתוך WAV אם ה־SET כבר מכיל מיפוי Key→Sample; הנתון הקיים ב־Korg הוא מקור האמת, וה־Audio classifier מוסיף Semantic Role. (2) Stage B אינו מבטיח stem נפרד לכל כלי; source separation מודרני מחזיר בדרך כלל stems/קבוצות, ולכן חייב להיות fallback ישיר ל־Drum ADT על המיקס.

# חלק I — Product Contract

הגדרה מדויקת של מה המשתמש ביקש ומה התוכנה חייבת לבצע.

# 1. מטרת המוצר

M2S הוא מנוע AI-assisted, אך לא “AI demo”. הליבה היא Compiler דטרמיניסטי הממיר תיאור מוזיקלי מנורמל ל־Korg Style. AI משמש לניתוח אודיו, זיהוי תבניות, הערכת מבנה וקבלת החלטות הצעתיות; Binary Writing נעשה רק באמצעות מודלים וחוזים מאומתים.

המשתמש לא אמור לחשוב על STY, CV, KMP, KSF או MIDI channels. הוא רואה חמשה שלבים פשוטים. המערכת הפנימית רשאית להיות מורכבת בהרבה, אבל כל מורכבות חייבת להסתתר מאחורי חוזי Engine ברורים.

# 2. חמשת שלבי המוצר — Contract מחייב

| שלב | קלט | פעולה | פלט |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pa600 SET / SET ZIP | פענוח resources, פתרון מיפויים, decoding ל־WAV, classification | Sample Registry + Key Map + Semantic Map |
| B | Audio / URL מאושר | Decode → Normalize → Source Separation | Stem Set + quality metadata |
| C | Drum Stem / fallback mix | Drum ADT, onset/velocity/class, confidence | Raw Drum Events + Diagnostic MIDI |
| D | Events + Timing + Stage A map | Beat/Bar inference, Canonical Pattern, Quantization, Groove separation, Remapping | Canonical Style-ready Patterns |
| E | Canonical Patterns + Mapping + Pa600 Profile | Structure assignment, CV assembly, Native STY compile, UI, Chat edits | Native STY + optional SET + report |

# 3. Product Fit Matrix — הבקשה שלך מול המערכת

| דרישת המשתמש | מנגנון M2S | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| AI שמבין את המקצב | Music Intelligence + AI Orchestrator | Core |
| יצירת מקצב תוך שניות/דקות | Cache + GPU + parallel jobs + progressive analysis | Performance Target |
| עבודה עם SET/KMP ו־Samples | SET Resource Graph + KMP/KSF decoder + DrumKit map | Core |
| זיהוי Kick/Snare/HH | Acoustic classifier + semantic taxonomy | Core |
| Separation | Pluggable Separator Adapter | Core/Adapter |
| Audio→MIDI | Drum ADT + confidence calibration | Core |
| Quantization | Timing Model + configurable grid | Core |
| לא לשנות Pattern לפי microtiming | Canonical Pattern + Groove separation | Core |
| Remapping ל־SET | Semantic Resolver → Target Note | Core |
| Variations/Fills/Intro/Ending | Structure Engine + Style Compiler | Core |
| Native Korg STY | Pa600 Profile + Native Writer | Core / Hardware-gated |
| Web UI | FastAPI + Worker + Web Client | Product Layer |
| Chat | LLM → validated Action JSON → deterministic engine | Product Layer |

# 4. מה פירוש “100% מתאים ל־SET”

הגדרה מדויקת אפשר לדרוש 100% Valid Target Mapping: כל Note שיוצא מ־Stage D חייב להיות Note חוקי לפי Target DrumKit/Mapping שנבחר. אי־אפשר להבטיח 100% Source Recognition Accuracy מראש; זה מדד של המודל וה־corpus. לכן המוצר יפריד בין “valid against user SET” לבין “correctly recognized from audio”.

# 5. סוגי פלט

| פלט | משמעות | תלות |
| --- | --- | --- |
| STY | Native Korg Style | תלוי ב־Target Resources אם ה־Style מפנה ל־User SET resources |
| Diagnostic MIDI | תצוגה/QA של ה־Pattern המנורמל | עצמאי |
| Minimal SET | Style + dependencies שנדרשות בפועל | Self-contained לפי graph |
| Complete SET | Package מורחב של resources שבחר המשתמש | לפי policy |
| Quality Report | Evidence, warnings, mapping, confidence, hashes | עצמאי |

# חלק II — Architecture

הארכיטקטורה נבנית סביב Data Contracts, not around libraries.

# 6. ארכיטקטורה עליונה

USER
  │
  ├── Song / MIDI
  └── Pa600 SET
        │
        ▼
┌───────────────────────────────┐
│      M2S Orchestrator         │
│  routing / cache / QA / retry │
└───────────────┬───────────────┘
                │
      ┌─────────┼─────────┬─────────┐
      ▼         ▼         ▼         ▼
   KORG       AUDIO      MUSIC     AI CTRL
   ENGINE    ENGINE     ENGINE       PLANE
      │         │         │           │
      └─────────┴────┬────┴───────────┘
                     ▼
              STYLE COMPILER
                     │
            ┌────────┴────────┐
            ▼                 ▼
           .STY              .SET

AI Control Plane אינו Binary Writer. הוא מנהל בחירת backend, confidence, retry, escalation ל־Human Review, אבל כל artifact עובר דרך deterministic compiler ו־validator.

# 7. עקרונות יסוד

Evidence over Guessing.

Model before Raw Bytes.

Unknown Data נשמר ולא מושמד.

Source SET הוא Read Only.

אין overwrite שקט של user resources.

AI ו־LLM מציעים; Compiler מחליט ומייצר.

MIDI הוא representation; STY הוא target format.

Pattern Identity נשמרת בנפרד מ־Groove.

כל Feature מגיע עם Tests + Evidence + Documentation + Known Limitations.

Hardware QA אינו חלק מ־Production Runtime.

# 8. Repository Structure

m2s/
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── korg-profile.md
│   ├── evidence.md
│   ├── decisions.md
│   ├── test-protocol.md
│   └── release.md
├── src/m2s/
│   ├── models/
│   ├── korg/
│   ├── audio/
│   ├── midi/
│   ├── music/
│   ├── mapping/
│   ├── compiler/
│   ├── packaging/
│   ├── ai/
│   ├── jobs/
│   ├── security/
│   └── provenance/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   ├── property/
│   ├── regression/
│   └── hardware/
└── scripts/
    ├── inspect_sty.py
    ├── inspect_set.py
    ├── inspect_smf.py
    ├── diff_sty.py
    └── validate_sty.py

# 9. Versioning

לכל Model יש schema_version. לכל Korg target יש profile_version. לכל AI backend יש model/version/hash. Artifact שמיוצר נשמר עם Manifest, כך שאפשר לבצע reproduce או להסביר למה שני runs שונים.

# חלק III — Korg / Pa600 Compatibility

מקור האמת של ה־Compiler.

# 10. Target Profile

| מאפיין | Pa600 baseline | מדיניות M2S |
| --- | --- | --- |
| דגם | Pa600 Standard | Target ראשון; Pa600QT הוא Profile נפרד |
| OS | 2.1.1 | Profile identifier; חייב להירשם גם ב־Hardware evidence |
| Style Tracks | 8 | DRUM, PERC, BASS, ACC1–ACC5 |
| Style Elements | 15 | 4 Variations, 3 Intros, 4 Fills, Break, 3 Endings |
| Variation CVs | עד 6 | לא להניח 6 לכל Element |
| Other Element CVs | עד 2 | מדיניות מפורשת לכל Element |
| User PCM | 96 MB | Resource capacity profile; לא להניח שכל SET משתמש בזה |
| Master FX | 4 Stereo / 125 types | Advanced/Performance layer |
| STS | 4 | מאוחר יותר; לא blocker ל־Drum MVP |

מקורות Korg: Pa600 OS 2.1.1; Pa600 official product/specification pages; Pa600 User Manual v2.1.

# 11. Style Structure — ההגדרה הנכונה

Style
├── Variation 1 → CV1..CV6
├── Variation 2 → CV1..CV6
├── Variation 3 → CV1..CV6
├── Variation 4 → CV1..CV6
├── Intro 1 → CV1..CV2
├── Intro 2 → CV1..CV2
├── Intro 3 / Count-In → CV1..CV2
├── Fill 1..4 → CV1..CV2
├── Break → CV1..CV2
└── Ending 1..3 → CV1..CV2

זה יוצר 46 CV slots פוטנציאליים: ארבעה Elements עם עד 6 CVs ועוד אחד עשר Elements עם עד 2. Count-In אינו מודל Element נוסף; ב־Korg הוא מופיע בהקשר של Intro 3/C.In במבנה ה־Style.

KORG User Manual v2.1 מתאר במפורש 15 Style Elements ואת ההבדל בין CV1–CV6 ב־Variations לבין CV1–CV2 ב־Other Style Elements.

# 12. Pattern Data מול Style Performance

| Domain | כולל | אחריות M2S |
| --- | --- | --- |
| PatternData | Track sequences, CVs, Style Element content | Music Engine + Style Compiler |
| StylePerformance | Volume/Pan/FX/tempo/track settings וכדומה | Performance compiler |
| ResourceRefs | Sound / DrumKit / PCM references | Resource Graph |
| UnknownData | Bytes/regions שלא הובנו | Preserve-only עד הוכחה |

# 13. Track Roles ו־NTT

Pa600 תומך בשמונה Style tracks. DRUM ו־PERC הם non-transposing tracks; BASS ו־ACC tracks עוברים בעתיד ל־Korg-specific chord/transposition logic. לכן MVP של תופים אינו צריך לייצר NTT.

אין CASM CASM/NTR הם מושגים של Yamaha Style File Format ואינם נכנסים ל־Pa600 Internal Model. במקום זאת יוגדר בעתיד Korg Chord/NTT Domain המבוסס על Evidence של Korg.

# 14. SMF הוא Interoperability Probe — לא תחליף ל־STY

Pa600 משתמש ב־Standard MIDI File ל־Import/Export של Style data. Korg מתעדת Format 0 ל־Style Import/Export, Markers שמצביעים על Element/CV, ונתונים מסוימים שנקראים מה־header או מה־events.

Diagnostic SMF
   ↓
Track/Event inspection
   ↓
Marker inspection
   ↓
Cross-check against STY
   ↓
NOT: “SMF = complete STY”

KORG User Manual v2.1: Pa600 handles SMF format 0 for Style import; Style Export uses markers such as i1cv2 / v4cv3 in lowercase.

# 15. KMP / KSF / SET Resource Graph

SET
├── STYLE
│    └── Style Track references
├── SOUND / DRUM KIT
│    └── multisample / sample references
├── PCM
│    ├── KMP / multisample resources
│    └── KSF / sample resources
├── PAD
├── PERFORM
├── SONGBOOK
└── GLOBAL

Stage A אינה “KMP → WAV” בלבד. היא פותרת Resource Graph: KMP/Multisample metadata → KSF sample resources, ומייצרת normalized WAV רק כאמצעי עבודה לאודיו. בנוסף, עבור DrumKit היא מחפשת את Key mapping ואת שכבות ה־velocity מתוך המשאבים הרלוונטיים כאשר הנתונים זמינים.

מקור האמת של ה־Note Map כאשר ה־SET כבר יודע ש־Key מסוים מפעיל Sample מסוים, ה־mapping הזה עדיף על “ניחוש” לפי pitch של ה־WAV. אודיו של kick אינו חייב להציג pitch יציב, ולכן classification ו־mapping הם שני דברים שונים.

# חלק IV — P0: Reverse Engineering + Native Format Core

# 16. Golden Corpus

לכל ניסוי נשמרת שרשרת A/B: קובץ מקורי וקובץ זהה לאחר שינוי יחיד. הקבצים מקבלים SHA-256, Device, OS, capture date ו־expected result.

| Corpus | יעד | תכולה |
| --- | --- | --- |
| Format | 20–50 SET/STY | Styles פשוטים, מורכבים, PCM, Multiple CV |
| Audio | 20–50 references | Ground truth ל־Kick/Snare/HH/BPM/Bars/Velocity |
| Hardware | 5+ certified cases | Load, playback, save/reload, custom resources |

# 17. Evidence Registry

field_id
location
width
encoding
meaning
evidence_level = VERIFIED | DOCUMENTED | EXPERIMENTAL
source_evidence
write_policy = WRITE | PRESERVE | REJECT

כל שדה שמופיע לראשונה כ־candidate אינו הופך ל־WRITE רק בגלל שהוא “נראה הגיוני”. נדרשת variable isolation או תיעוד ראשוני חד-משמעי.

# 18. Unknown Data Preservation

ה־Parser שומר Unknown regions עם offset/raw_bytes/context. ה־Writer רשאי להעתיק אותם ללא שינוי. רק לאחר שהמבנה הוכח ניתן להפוך PRESERVE ל־WRITE.

כלל ברזל Known → interpret. Unknown → preserve. Unknown required for a target feature → BLOCKING, לא Guess.

# 19. Writer Modes

| Mode | מתי | מה מותר |
| --- | --- | --- |
| Read-only | Reverse Engineering | Parse + inspect בלבד |
| Safe Writer | Production | Known verified fields + preserved unknowns |
| Experimental Writer | Lab/Research | Patch fields שהוגדרו EXPERIMENTAL; לא production artifact |

# 20. Semantic Round Trip

STY A
 ↓ parse
Model A
 ↓ write
STY B
 ↓ parse
Model B

Acceptance:
semantic(Model A) == semantic(Model B)
AND
preserve_policy == satisfied

Byte-for-Byte equality אינה דרישה כללית. במקומות שבהם unknown raw regions נדרשות, בודקים byte preservation. במקומות שבהם writer normalizes serialization, בודקים semantic equivalence.

# חלק V — Stage A: כלי לפענוח וסיווג הדגימות

# 21. מטרת Stage A

Stage A בונה ספריית סאונד של ה־SET שהמשתמש העלה. היא אינה רק extractor; היא Resource Intelligence Engine שמבין איזה Sample נמצא איפה, לאיזה Key הוא מחובר, ומה תפקידו המוזיקלי המשוער.

# 22. Pipeline של Stage A

SET / SET.ZIP
   ↓
Safe ingestion
   ↓
SET tree parser
   ↓
KMP / KSF / Sound / DrumKit resolution
   ↓
Sample decoder
   ↓
Normalized WAV
   ↓
Audio features
   ↓
Semantic classifier
   ↓
Key → Sample → Semantic Role map
   ↓
Human Review if needed

# 23. Essentia — תפקיד נכון

Essentia מתאימה מאוד ל־audio analysis: FFT, spectral descriptors, onset, rhythm, loudness ועוד, וגם מאפשרת inference/classification. אבל היא אינה “מנוע קסם” שמחליט בעצמו ש־WAV הוא Kick. לכן M2S משתמש ב־Essentia כ־feature/analysis layer, ומחבר classifier ייעודי או מודל embeddings שמותאם ל־Drum Sample taxonomy.

Essentia Documentation: audio analysis, spectral/time/rhythm descriptors, classification and model inference.

# 24. Sample Registry

| שדה | תוכן |
| --- | --- |
| sample_id | ID פנימי יציב |
| source_file | קובץ KSF המקורי כאשר קיים |
| normalized_wav | Working WAV |
| sample_rate / bit_depth / channels | Metadata decoded |
| loop | loop start/end כאשר ידוע |
| source_keys | Keys המשתמשים במשאב |
| semantic_role | Kick/Snare/HH/etc. |
| classification_confidence | 0–1 לאחר calibration |
| evidence_level | VERIFIED / DOCUMENTED / EXPERIMENTAL |

# 25. Semantic Taxonomy

KICK
SNARE_HEAD
SNARE_RIM
HH_CLOSED
HH_OPEN
TOM_LOW
TOM_MID
TOM_HIGH
CRASH
RIDE
RIDE_BELL
CLAP
PERCUSSION
OTHER

אפשר להרחיב את הטקסונומיה, אבל התוספת חייבת להיות backward compatible. כל Semantic Role הוא מושג M2S; אין להסיק ממנו MIDI note number קבוע.

# 26. Human Review של Stage A

כאשר classifier אינו בטוח, UI מציג Sample, Key(s), waveform/spectrogram preview, role candidates ו־confidence. בחירת המשתמש נשמרת כ־User Override ומקבלת קדימות על פני Model.

USER
  >
POLICY
  >
MODEL
  >
DEFAULT

# 27. Stage A Acceptance

| Check | PASS when |
| --- | --- |
| Resource extraction | כל resource שנדרש ל־mapping נפתר |
| Sample decode | Sample can be opened/validated |
| Key map | Key→sample references are deterministic |
| Classification | Confidence exists or REVIEW_REQUIRED |
| Cache | Repeated use of identical SET reuses analysis |
| No mutation | Source SET remains untouched |

# חלק VI — Stage B: Audio Separation

# 28. מטרת Stage B

Stage B מקבל Audio שהמשתמש העלה, או URL שניתן לעבד כחוק ובהתאם למגבלות הספק, ומנסה לבודד את התופים או stem קרוב מספיק לתופים כדי שה־ADT יעבוד טוב יותר.

# 29. URL Ingestion

מדיניות URL Paste-a-link הוא feature של ingestion, לא עוקף זכויות. המערכת רשאית לעבד רק תוכן שהגישה אליו מותרת לפי מקור/חשבון/שירות. כאשר אין דרך מאושרת להביא Audio, ה־UI מבקש העלאת קובץ.

# 30. Separator Contract

class ISourceSeparator:
    def separate(self, audio_path, output_dir, config):
        -> SeparationResult

Demucs יכול לשמש Backend, אבל אינו dependency hard-coded. ה־repository המקורי ב־facebookresearch מסומן archived, ולכן המערכת חייבת להיות backend-pluggable.

facebookresearch/demucs repository: archived on 2025-01-01. Use an adapter layer and record model/version/hash.

# 31. Stem Quality Gate

| מדד | דוגמה |
| --- | --- |
| Clipping | true/false + severity |
| Silence | true/false |
| Residual bleed | estimated |
| SNR proxy | estimated |
| Separation confidence | calibrated |
| Fallback recommendation | direct ADT / re-run / review |

# 32. Fallback Strategy

Primary:
Mix → Separator → Drum Stem → ADT

Fallback A:
Mix → Drum ADT directly

Fallback B:
Alternative separator → Drum ADT

Fallback C:
Human review / upload drum stem

אין חובה לעבור דרך Separation כאשר איכות ה־separation נמוכה. המערכת צריכה לבחור את המסלול עם evidence טוב יותר.

# חלק VII — Stage C: Audio-to-MIDI / Drum ADT

# 33. מטרת Stage C

Stage C הופך Audio ל־events סמליים: onset, instrument role, velocity ו־confidence. עבור Drum events אנחנו מדברים על percussion classes ולא על pitch musical note במובן של פסנתר.

# 34. ADT Backend

Omnizart הוא baseline מתאים משום שהוא מספק drum transcription ו־beat transcription, ויכול לכתוב MIDI. הוא ייחשב baseline ולא “אמת”. מודלים נוספים ייכנסו דרך adapter.

Omnizart documentation/repository: supports drum and beat transcription; pre-trained checkpoints are available. Its drum training implementation has documented caveats, so production validation is required.

# 35. Raw Drum Event Model

{
  "event_id": "evt_0001",
  "onset_sec": 0.512,
  "instrument": "KICK",
  "velocity": 108,
  "raw_score": 0.91,
  "confidence": 0.87
}

# 36. Velocity Model

Velocity נשמרת ב־0–127. בשלב ADT היא מייצגת את עוצמת האירוע. בשלב D אפשר לבצע normalization/dynamics shaping, אבל לא לכתוב Layer ID. ה־DrumKit של Korg משתמש ב־Velocity כדי להפעיל שכבות/בחירה בהתאם להגדרתו.

# 37. Event De-duplication

for each instrument class:
    sort by onset
    merge near-duplicate events
    keep highest-confidence event
    preserve a provenance trail

# 38. Confidence Calibration

Raw model score אינו confidence מבצעי. צריך validation corpus ו־calibration. confidence עובר הלאה אל Stage D כדי לאפשר Human Review ולא רק threshold קשיח.

# 39. Diagnostic MIDI

לצורכי QA, Stage C מפיק Diagnostic MIDI שמאפשר לטעון את האירועים ל־DAW או לבודק MIDI. הקובץ הזה אינו Native STY ואינו משמש כהוכחה שה־Korg Compiler תקין.

# 40. Stage C Acceptance

| Check | Criterion |
| --- | --- |
| Event timing | Onset error within benchmark threshold |
| Instrument class | F1 on declared supported taxonomy |
| Velocity | MAE/RMSE within benchmark threshold |
| Confidence | Calibrated and monotonic enough for review |
| Fallback | Low-quality stem has alternative path |
| Reproducibility | Backend/model/config are stored |

# חלק VIII — Stage D: יישור המקצב + Remapping

# 41. זו שכבת ה־Musical Intelligence המרכזית

הסכנה הגדולה היא להפוך כל microtiming של הביצוע ל־Style pattern. Stage D מייצר קודם Timing Model, אחר כך Canonical Pattern, ורק אז quantization ו־remapping. כך המקצב נשאר מזוהה לפי המבנה שלו, ולא לפי האופן שבו מתופף ביצע אותו באותה הקלטה.

# 42. Timing Model

Audio/MIDI
 ↓
tempo candidates
 ↓
beat candidates
 ↓
downbeat candidates
 ↓
meter candidates
 ↓
bar boundaries
 ↓
timing confidence

כאשר יש ambiguity של half-time/double-time או pickup, המערכת שומרת candidates ומבצעת reconciliation לפני clustering.

# 43. Canonical Pattern

Raw Events
  ↓
bar-relative position
  ↓
beat-relative position
  ↓
grid candidate
  ↓
canonical event positions
  ↓
fingerprint

# 44. Pattern Identity לעומת Groove

| Object | תפקיד |
| --- | --- |
| PatternIdentity | איזה events קיימים ואיפה הם נמצאים על הרשת המוזיקלית |
| GrooveTemplate | כמה מוקדם/מאוחר האירועים בוצעו בפועל |
| VelocityShape | מבנה הדינמיקה של accents ו־ghosts |
| HumanFeel | Optional post-processing, never source-of-truth |

# 45. Quantization Policy

| Mode | התנהגות |
| --- | --- |
| Strict | Snap לרשת 1/16, 1/8, triplet וכו' |
| Adaptive | Grid נבחר לפי density + local timing evidence |
| Swing-aware | Grid כולל ratio swing |
| Off | שומר event positions אבל Pattern Identity עדיין canonicalized |

התשובה לבקשה שלך המערכת לא אמורה “לתקן” כל תוף שנוגן עקום. היא אמורה לזהות את ה־musical template, ואז לייצר ממנו Style repeatable. לכן microtiming אינו משמש כדי לבחור Variation/Cluster.

# 46. Pattern Fingerprint

| Feature | דוגמה |
| --- | --- |
| Position mask | Kick/Snare/HH per 1/16 |
| Density | events per bar |
| Accent structure | strong/weak positions |
| Syncopation | off-beat activity |
| Velocity histogram | p10/p50/p90 |
| Instrument set | Kick + Snare + HH + Crash |
| Ending activity | last beat / last half-beat density |

# 47. Variation Assignment

המערכת בוחרת Patterns שמייצגים את השיר ומשתמשת בתפקידים שונים: Variation 1 = base, Variation 2 = denser/alternative, Variation 3 = contrast, Variation 4 = climax/maximum complexity. אלה roles, לא דירוג “הכי טוב”. ב־MVP מתחילים ב־1–2.

# 48. Fill Detection

TransitionScore =
    phrase_boundary
  + structural_change
  + density_change
  + instrument_change
  + last_beat_activity
  + local_repeat_difference

# 49. Intro / Ending

Intro ו־Ending נשענים על זיהוי phrase boundaries וסיום/כניסה מוסיקליים. כאשר אין candidate ישיר, אפשר ליצור derived/synthesized version, אבל ה־report מסמן זאת בבירור.

# 50. Remapping Resolver

source event:
    semantic = KICK
    velocity = 105

resolver:
    find target DrumKit
    find compatible Key(s)
    choose target note
    preserve velocity
    attach mapping evidence

# 51. Fallback Policy

Exact semantic match

Compatible match תחת policy

User-selected target

Mute + warning

אין לבצע Ride Bell→Crash או Snare→Clap רק כדי “שיהיה משהו”. ההמרה חייבת להיות policy-based ובעלת evidence.

# 52. Stage D Acceptance

| Check | PASS |
| --- | --- |
| Tempo | validated or REVIEW_REQUIRED |
| Bars | stable boundaries |
| Canonicalization | same motif stays same cluster despite microtiming |
| Quantization | grid is explicit and reproducible |
| Remapping | 100% of emitted target notes are valid against chosen map |
| Unresolved events | review/mute, never silent remap |

# חלק IX — Stage E: Style Building + User Interface

# 53. MIDI → STY אינו Copy/Paste

זהו תיקון מרכזי. MIDI מיושר הוא input ל־Style Compiler, לא הקובץ הסופי. ה־Compiler חייב להכניס את ה־Pattern אל Style Element/CV/Track structure, להגדיר metadata ומקורות, לשמור את ההפרדה בין PatternData ל־StylePerformance, ולכתוב Native STY.

# 54. Style Compiler Pipeline

CanonicalPatternModel
+
StructureModel
+
MappingModel
+
Pa600Profile
+
ResourceRefs
        ↓
    CompilePlan
        ↓
   Static Checks
        ↓
 Native STY Writer
        ↓
   Parse Again
        ↓
Semantic Validation
        ↓
Hardware QA (release)

# 55. MVP Style Scope

| Capability | MVP |
| --- | --- |
| DRUM | כן |
| PERC | כן |
| Variation 1 | כן |
| Variation 2 | כן |
| Fill 1 | כן |
| Intro 1 | כן |
| Ending 1 | כן |
| Variation 3/4 | לא חובה |
| Fill 2–4 | לא חובה |
| Intro 2/3 | לא חובה |
| Break | לא חובה |
| Bass/ACC1–5 | לא חובה / Phase 2 |

# 56. CompilePlan

CompilePlan
├── target_profile
├── source_model_versions
├── style_elements
├── CV allocation
├── track allocation
├── resource references
├── mapping decisions
├── transformations
├── unsupported features
└── acceptance tests

ה־CompilePlan הוא snapshot של מה שהמערכת עומדת לעשות. הוא קיים לפני artifact, ולכן אפשר להציג אותו ב־Review או לשמור אותו ל־Debug.

# 57. Native STY Validation

| Layer | Validation |
| --- | --- |
| Binary | Header/length/offset/reference constraints |
| Semantic | Model after reparse equals expected |
| Style | Elements/CVs/tracks internally consistent |
| Mapping | Target notes valid |
| Resources | References resolve |
| Unknown | Preserved according to policy |
| Profile | Pa600 profile compatible |

# 58. UI — חמשת השלבים כפי שהמשתמש רואה

01  הדגימות שלך
    Upload SET / Review sample map

02  ניתוח השיר
    Upload Audio / Paste approved URL

03  פענוח התופים
    Drum stem + event preview

04  יישור ומיפוי
    Grid + Groove + Mapping review

05  בניית Style
    Preview + Edit + Download STY/SET

# 59. Preview

ה־Preview צריך להציג pattern timeline, grid, event density, velocity and sample labels. Audio preview יכול להיות synthesized from the user samples, אבל חייב להיות מסומן כ־Software Preview, לא “כך בדיוק נשמע Pa600”.

Preview ≠ Hardware תוצאת rendering במחשב היא אינדיקציה. רק Pa600 QA מאשר שה־STY נטען ומתנהג נכון על החומרה.

# 60. Chat / LLM

User:
"תחזק את הסנר ב-Fill 1"

LLM:
{
  "action": "modify_velocity",
  "target": {"element": "Fill1", "instrument": "SNARE_HEAD"},
  "parameters": {"mode": "relative", "amount": 0.15}
}

↓
JSON Schema
↓
Permission
↓
Domain Validation
↓
Deterministic Edit
↓
Recompile

ה־LLM הוא ממשק שפה, לא מנוע Korg. הוא אינו עורך STY bytes, SET bytes או Unknown chunks.

# 61. AI Control Plane

כדי לענות בדיוק על הדרישה “מערכת AI שתשלוט על המערכת”, M2S כולל AI Orchestrator שאחראי על routing: האם להשתמש ב־MIDI path, separation path, direct ADT, alternative backend, re-run או Human Review. הוא פועל לפי Capability Registry, confidence thresholds ו־policies. ה־LLM עצמו הוא רק אחד מה־frontends של control plane.

AI Control Plane
├── backend selection
├── confidence routing
├── retry / fallback
├── structural analysis
├── candidate ranking
├── human-review escalation
└── audit log

Deterministic Core
├── musical transforms
├── resource mapping
├── compiler
└── native writer

# חלק X — SET Packaging + Resource Safety

# 62. מתי צריך SET מלא

STY יכול לעבוד כשה־Target SET כבר מכיל את Sound/DrumKit resources שאליהם הוא מפנה. כאשר M2S יוצר/מייבא custom resources שצריכים להיות חלק מהartifact, צריך Minimal SET או Complete SET. לכן Output Contract מפריד בין Style file לבין resource package.

# 63. Dependency Graph

Style
 └─> Track
      └─> Sound / DrumKit
           └─> PCM resource
                ├─> KMP / mapping
                └─> KSF / sample

# 64. Dry Run / Allocation Plan

Dependency Graph
↓
Collision Detection
↓
Deduplication
↓
Allocation Plan
↓
Review
↓
Write
↓
Validate

| Resource | Action example |
| --- | --- |
| Existing identical Sample | REUSE |
| New Sample | ALLOCATE_NEW |
| Conflicting occupied slot | MANUAL_REVIEW |
| Equivalent mapping | REUSE if canonical hash matches |
| Unknown dependency | BLOCK |

# 65. Hash Domains

SampleContentHash
MultisampleMappingHash
SoundDefinitionHash
DrumKitDefinitionHash
StylePatternHash
StylePerformanceHash

Filename לעולם אינו Resource Identity. שני filenames שונים יכולים להיות אותו content; filename זהה בתוך contexts שונים לא מוכיח זהות.

# 66. Transactional Build

temp workspace
   ↓ compile
   ↓ validate
   ↓ hash
   ↓ manifest
   ↓ atomic publish

failure:
   ↓ discard incomplete artifact
   ↓ preserve diagnostic bundle

# 67. Source SET Protection

Never silently replace unrelated user data M2S לעולם אינו משנה את ה־SET המקורי. הוא קורא אותו, בונה Plan, יוצר copy/derived resources ומפרסם artifact חדש.

# 68. Clean Environment Test

Generated SET נבדק בסביבת QA שאינה תלויה ב־source SET. בנוסף, Hardware Test נעשה על מדיה/מצב מגובה משום שפעולות טעינת/כתיבת resources על Pa600 עלולות להשפיע על User PCM data.

# חלק XI — Web, Jobs, Performance, Security

# 69. Job State Machine

CREATED
  ↓
QUEUED
  ↓
RUNNING
  ├─ stage A
  ├─ stage B
  ├─ stage C
  ├─ stage D
  └─ stage E
  ↓
VALIDATING
  ↓
COMPLETED

Error:
RUNNING → FAILED
                 ↓
             RETRYABLE / BLOCKED

# 70. Job Contract

{
  "job_id": "...",
  "status": "RUNNING",
  "stage": "PATTERN_ANALYSIS",
  "progress": 62,
  "warnings": [],
  "errors": [],
  "artifact_ids": []
}

# 71. Cache Strategy

Stage A הוא מועמד אידיאלי ל־cache כי אותו SET יכול לשמש הרבה Songs. Cache key: SET manifest hash + profile version + decoder version. Stage B/C cache יכול להישמר לפי input hash + backend/model hash/config.

# 72. Performance Target

יעד ביצועים הוא Target, לא הבטחה המוצר ישאף ל־P50 של עד בערך 1.5× זמן השיר ו־P95 של עד 3× על reference hardware שהוגדר מראש, אחרי ש־Stage A כבר cached. יש למדוד ולאשר את היעדים לפני הצהרה מסחרית.

# 73. Security

Path traversal protection ו־symlink rejection.

Archive bomb limits, maximum file size ו־maximum extraction size.

Atomic output, no overwrite of source files.

Parser hardening נגד malformed length/offset/EOF/oversized allocations.

No execution of files מתוך SET.

Temporary workspace isolation.

Log redaction — אין לרשום raw user media לתוך logs.

# 74. Privacy / Retention

ברירת המחדל היא retention מינימלי. Raw Audio, SET ו־derived stems לא נשמרים מעבר למדיניות שהמוצר מצהיר עליה. Manifest ו־metrics נשמרים בנפרד ואינם חייבים לכלול את המדיה עצמה.

# חלק XII — QA, Metrics, Hardware Certification

# 75. Test Pyramid

Hardware
                /                   Golden          E2E
          /      \        /       Integration   Property  Security
       /        Unit   Parser Fuzz

# 76. Hardware Certification Levels

| Level | מה הוכח |
| --- | --- |
| H0 | Parser/codec tests בלבד |
| H1 | Writer + static validation |
| H2 | Pa600 Load PASS |
| H3 | Playback + Save/Reload PASS |
| H4 | Clean environment + resource independence + regression |

# 77. Audio Metrics

Precision / Recall / F1

Onset error

Velocity MAE/RMSE

False Positive Rate

Calibration Error / ECE

# 78. Musical Metrics

BPM accuracy

Downbeat accuracy

Bar boundary accuracy

Pattern stability

Cluster separation

Fill boundary accuracy

# 79. Korg Metrics

| Metric | Acceptance |
| --- | --- |
| Parser | PASS |
| Semantic Round Trip | PASS |
| Static STY validation | PASS |
| Hardware Load | PASS |
| Required playback | PASS |
| Save/Reload | PASS |
| SET Dependency Integrity | PASS if SET shipped |
| Clean environment | PASS if portable artifact shipped |

# 80. Golden Regression

כל release מריץ מחדש את Golden Corpus. שינוי Writer או Model version ללא re-baseline מתועד כ־regression until proven otherwise.

# 81. Property/Fuzz Tests

Binary parsers נבדקים מול קבצים חתוכים, length fields שגויים, offsets invalid, unknown chunk insertion, malformed variable-length values ו־extreme event counts. Acceptance הוא לא crash, לא memory abuse ולא silent corruption.

# 82. Hardware Test Protocol

1. Backup QA environment
2. Record Pa600 OS
3. Load artifact
4. Test required Style Elements
5. Trigger Variations
6. Trigger Fill/Intro/Ending
7. Save
8. Reload
9. Compare
10. Record evidence + hashes

# חלק XIII — Governance, Evidence, Rights, Operations

# 83. Provenance

{
  "job_id": "...",
  "engine_version": "...",
  "schema_version": "...",
  "korg_profile": "Pa600-2.1.1",
  "input_sha256": "...",
  "set_manifest_hash": "...",
  "backend_versions": {...},
  "model_hashes": {...},
  "config_hash": "...",
  "seed": 1234
}

# 84. Rights and Licensing

Before commercial deployment, audit every dependency, model, checkpoint and dataset-derived artifact. User Audio/MIDI and User SET resources belong to the user's rights context; M2S does not silently redistribute them. Reference media is analysis input and is not included in output by default.

# 85. Model Registry

| Backend | Registry fields |
| --- | --- |
| Separator | name, version, model hash, license, input requirements |
| ADT | name, version, checkpoint hash, taxonomy, benchmark |
| Beat/Structure | name, version, dataset note, benchmark |
| LLM | provider/model/version, prompt schema, allowed actions |

# 86. Model Drift

עדכון model אינו patch שקוף. שינוי checkpoint יכול לשנות Pattern clustering או mapping. לכן model version הוא חלק מה־artifact provenance, ו־benchmark must re-run.

# 87. Explainability

לכל Decision חשוב המשתמש יכול לראות What, Why, Confidence, Source Evidence, Override. זה נכון במיוחד ל־sample classification, fill detection ו־resource conflict.

# חלק XIV — תוכנית היישום המחייבת

# 88. סדר הפיתוח

Gate 0
Environment + tests
   ↓
P0
Korg/SET/STY reverse engineering
   ↓
P1
Parser + Native Writer
   ↓
Hardware Gate
   ↓
Stage A
SET / Sample Intelligence
   ↓
Stage B
Separation
   ↓
Stage C
Drum ADT
   ↓
Stage D
Pattern Intelligence + Remapping
   ↓
Stage E
Style Compiler + UI
   ↓
SET Packager
   ↓
LLM
   ↓
Advanced FX

# 89. Gates

| Gate | PASS כאשר |
| --- | --- |
| G0 | Repository, Python, pytest, Ruff עובדים |
| P0 | STY/SET מספיק מובנים כדי לבנות model + preserve unknowns |
| P1 | Parser + Writer semantic round-trip PASS |
| H | Generated STY loads/plays/saves/reloads on Pa600 |
| A | SET map deterministic + sample decode/classification usable |
| B | Separation path has quality gate + fallback |
| C | ADT benchmark meets declared thresholds |
| D | Canonical patterns stable; target remap 100% valid |
| E | STY compiler + UI + validation work |
| SET | Dependency graph + allocation + clean environment PASS |
| Release | All declared capabilities certified; none hidden as Unknown |

# 90. Day 1 — פעולה מדויקת

Create repository and Python environment.

Enable pytest + Ruff.

Obtain one real Pa600 SET and one Style from it.

Export the same Style to SMF from Pa600.

Record Pa600 OS version.

Hash all source files.

Create golden manifest.

Write inspect_sty.py / inspect_set.py / inspect_smf.py.

Produce first A/B experiment: one controlled change.

Commit before moving on.

אל תתחיל מה־AI אם ה־Native Writer לא יכול לעבור Hardware Gate, אין טעם להשקיע קודם ב־Demucs, LLM או React. כל שכבה מאוחרת יכולה להישען על Core יציב; ההפך לא נכון.

# 91. 20 כרטיסי עבודה ראשונים

| # | Ticket |
| --- | --- |
| 01 | Bootstrap repo + CI |
| 02 | Hex/inspection CLI |
| 03 | SET tree inspector |
| 04 | SMF inspector |
| 05 | Golden manifest |
| 06 | STY parser skeleton |
| 07 | Unknown chunk preservation |
| 08 | Field registry |
| 09 | Semantic model |
| 10 | Writer template POC |
| 11 | Round-trip comparator |
| 12 | Pa600 hardware test protocol |
| 13 | KMP/KSF decoder skeleton |
| 14 | Sample registry |
| 15 | Drum classifier adapter |
| 16 | Separator adapter |
| 17 | ADT adapter |
| 18 | Timing/canonical pattern engine |
| 19 | Remapping resolver |
| 20 | Style compiler MVP |

# חלק XV — Internal Contracts

# 92. Interfaces

class IStyleParser:
    def parse(self, path) -> StyleModel: ...

class IStyleWriter:
    def write(self, model, path, profile) -> WriteResult: ...

class ISetParser:
    def parse(self, set_root) -> SetModel: ...

class ISampleDecoder:
    def decode(self, resource) -> SampleData: ...

class ISourceSeparator:
    def separate(self, audio_path, output_dir, config) -> SeparationResult: ...

class IDrumTranscriber:
    def transcribe(self, drums_path, config) -> DrumEventSet: ...

class ITimingAnalyzer:
    def analyze(self, events) -> TimingModel: ...

class IStyleCompiler:
    def compile(self, pattern_model, set_model, profile) -> CompileResult: ...

# 93. Model Contracts

| Model | אסור לו לעשות |
| --- | --- |
| RawEventModel | לדעת MIDI note יעד או SET slot |
| CanonicalPatternModel | להיות תלוי בשם Korg resource |
| MappingModel | לכתוב STY bytes |
| StyleModel | להניח YAML/CASM/Yamaha semantics |
| LLM Action | לגעת raw bytes |
| SET Plan | לשנות source tree |

# 94. Error Model

| Severity | דוגמה | פעולה |
| --- | --- | --- |
| BLOCKING | Unknown required pointer | Stop |
| REVIEW_REQUIRED | Low ADT confidence | Human review |
| WARNING | Derived Ending | Proceed with disclosure |
| INFO | Cached Stage A | No action |

# חלק XVI — MVP, Full Product, Definition of Done

# 95. MVP מדויק

ה־MVP אינו מנסה לפתור את כל עולם ה־Style. הוא בונה Drum/Percussion Styles מקצועיים מ־Song Audio או MIDI וממפה אותם ל־Pa600 User SET.

INPUT
  Song Audio OR MIDI
  +
  Pa600 Standard SET

OUTPUT
  Native STY
  + Diagnostic MIDI
  + Quality Report
  + Optional Minimal SET

# 96. MVP Definition of Done

SET אמיתי נטען ללא mutation.

Stage A מפיק deterministic resource map.

Audio path מפיק Drum Events או דורש review כאשר confidence נמוך.

MIDI path עובר ישירות ל־Music Engine.

Timing Model מגדיר BPM/beat/downbeat/bar.

Pattern Identity יציבה מול microtiming variation.

Variation 1–2 ו־Fill 1 / Intro 1 / Ending 1 ניתנים להפקה.

Mapping validator מאשר שכל target note חוקי.

Native STY static validation = PASS.

Semantic round-trip = PASS.

Pa600 load/play/save/reload = PASS עבור declared scope.

כל artifact מגיע עם report + provenance.

# 97. Full Product Definition

בגרסה המלאה ניתן להוסיף Bass ו־ACC1–ACC5 עם Korg-specific chord transformations, כל ה־Style Elements, Complete SET packaging, advanced Editor, LLM Actions ו־FX profile estimation. כל הרחבה עוברת אותו Gate system.

# 98. Non-Functional Requirements

| NFR | דרישה |
| --- | --- |
| Correctness | No silent corruption |
| Reproducibility | Versioned inputs/models/configs |
| Safety | No destructive SET mutations |
| Auditability | Decision + evidence trail |
| Explainability | Why/confidence/evidence |
| Maintainability | Korg behavior isolated in Profile/Codec/Validator |
| Performance | Stage-specific p50/p95 |
| Recoverability | Retry from validated parent artifacts |
| Privacy | Declared retention, redacted logs |
| Portability | Backend adapters; no hard dependency on one AI vendor |

# חלק XVII — Support Boundaries + Release Matrix

# 99. Capability Matrix

| Capability | v0.1 | Later |
| --- | --- | --- |
| Pa600 Standard 2.1.1 | CERTIFIED target after hardware gate | Other profiles |
| Drum/Perc | Core | — |
| Audio input | Supported after ADT benchmark | Better models |
| MIDI input | Core | — |
| Variation 1–2 | MVP | Variation 3–4 |
| Fill 1 | MVP | Fill 2–4 |
| Intro 1 / Ending 1 | MVP | Intro 2–3 / Ending 2–3 |
| Bass/ACC | Unsupported | Phase 2 |
| LLM | Post-MVP | Core UX |
| FX | Experimental | Phase 2 |

# 100. Unsupported Means Unsupported

Never hide unsupported behavior אם Feature אינו verified, המערכת מסמנת אותו. היא לא “עושה משהו דומה” ומעמידה פנים שזה ה־Feature המקורי.

# 101. Release Certification Matrix

| Layer | Release condition |
| --- | --- |
| Core format | Parser + Writer + round-trip PASS |
| Audio | Benchmark + confidence calibration |
| Music | Canonical pattern and structure benchmark |
| Mapping | 100% valid target note emission |
| Compiler | Static + semantic validation |
| SET | Dependency, conflict, clean environment |
| Web | Job, retry, cancel, security |
| LLM | Schema, permissions, deterministic action |
| Hardware | Declared features pass H3/H4 as required |

# חלק XVIII — Glossary + Sources

# 102. Glossary

| Term | הגדרה |
| --- | --- |
| STY | Native Korg Style file. |
| SET | Korg resource package/folder structure. |
| Style Element | Variation, Intro, Fill, Break, Ending. |
| CV | Chord Variation בתוך Style Element. |
| SMF | Standard MIDI File; interoperability/diagnostic channel for Style workflows. |
| KMP | Korg Multisample-related resource/parameters. |
| KSF | Korg Sample resource. |
| DrumKit | Korg drum resource whose keys and velocity behavior define triggered samples. |
| ADT | Automatic Drum Transcription. |
| Canonical Pattern | Normalized rhythmic identity independent of performance microtiming. |
| Groove Template | Separate representation of timing feel. |
| Resource Graph | Dependency graph linking style/music resources to sample assets. |
| CompilePlan | Pre-artifact plan that states what the compiler will create. |
| Evidence Level | VERIFIED / DOCUMENTED / EXPERIMENTAL. |
| Semantic Round Trip | Parse → Write → Parse semantic equality test. |

# 103. מקורות טכניים שנבדקו

KORG — Pa600 Operating System 2.1.1 — KORG — Pa600 OS 2.1.1

KORG — Pa600 Official Product Page — KORG — Pa600 Product

KORG — Pa600 Specifications — KORG — Pa600 Specifications

KORG — Pa600 User Manual v2.1 — KORG — Pa600 User Manual v2.1

Essentia Documentation — Essentia — Audio Analysis Documentation

Omnizart Repository / Documentation — Omnizart — Repository

Spotify Basic Pitch Repository — Spotify — Basic Pitch Repository

facebookresearch / Demucs Repository — facebookresearch — Demucs Repository

# 104. Baseline Korg Facts — כפי שנעשה בהם שימוש במסמך

Pa600 Standard ו־Pa600QT הם profiles נפרדים.

OS 2.1.1 הוא עדכון רשמי של Pa600.

Pa600 כולל 8 Style tracks ו־15 Style Elements.

Variations תומכות בעד 6 CVs; שאר Style Elements בעד 2.

Pa600 תומך ב־NTT עבור track types transposing, אך Drum/Perc אינם עוברים transpose.

Pa600 Style Import/Export משתמש ב־SMF Format 0 וב־Marker conventions.

Pa600 מספק עד 96 MB User PCM לפי מפרט Korg.

4 Stereo Master FX / 125 Effects הם Capability של ה־Performance/Effects layer.

# 105. הערת אמת סופית

מה “מושלם” כאן אומר המסמך הזה הוא Master Implementation Guide שמגדיר את המוצר, את חמשת השלבים, את גבולותיהם, את מודלי הנתונים, את ה־AI control plane, את ה־Native Compiler, את ה־SET safety ואת ה־QA. הוא אינו טוען מראש ש־Korg Binary fields לא מתועדים כבר ידועים. אלה ייקבעו רק על ידי Reverse Engineering ו־Hardware Evidence.

# 106. כלל ההפעלה האחרון

Where is the evidence?

אם אין תשובה:
    PRESERVE / REVIEW / UNSUPPORTED

אם יש evidence:
    DOCUMENT
    TEST
    VERIFY
    THEN WRITE

M2S אינו “מנסה”. הוא מנתח, מתעד, בודק, מקמפל ומאמת. זאת הדרך לשמור על הבקשה המקורית — מקצב מקצועי במהירות גבוהה, מיפוי ל־SET של המשתמש, Native STY וניהול באמצעות AI — בלי להכניס ניחושים לתוך הליבה.